## Resumen:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Duración (días) | Casos de Uso Incluidos | Objetivo |
| 3 | CU001, CU002 | Setup + Autenticación y Registro |
| 5 | CU003, CU004, CU005, CU006, CU013 | Cartera, Compra de boletos y Catálogo/Gestión de Películas |
| 4 | CU007, CU008 | Comentarios y Calificaciones |
| 5 | CU009, CU010, CU011, CU015 | Gestión de Cines, Salas, Funciones y Costos de Cines |
| 4 | CU012, CU014 | Bloqueo y Costos de Anuncios |
| 4 | CU016, CU017 | Compra y Gestión de Anuncios |
| 5 | CU018, CU019, CU020 | Reportes y Exportación PDF |

## Detalles:

### Iteración 1 - (3 días)

Objetivo: Autenticación y Registro  
Casos de uso incluidos: CU001, CU002

* - CU001: Login / Autenticación de usuarios
* - CU002: Registro de usuarios

### Iteración 2 - (5 días)

Objetivo: Cartera, Compra de boletos y Catálogo/Gestión de Películas  
Casos de uso incluidos: CU003, CU004, CU005, CU006, CU013

* - CU003: Recarga de cartera digital
* - CU004: Compra de boletos con selección de asientos
* - CU005: Búsqueda de películas (catálogo)
* - CU006: Visualización de detalles de películas
* - CU013: Gestión de películas (CRUD)

### Iteración 3 - (4 días)

Objetivo: Comentarios y Calificaciones  
Casos de uso incluidos: CU007, CU008

* - CU007: Comentario y calificación de películas
* - CU008: Comentario y calificación de salas

### Iteración 4 - (5 días)

Objetivo: Gestión de Cines, Salas, Funciones y Costos de Cines  
Casos de uso incluidos: CU009, CU010, CU011, CU015

* - CU009: Gestión de perfil de cine
* - CU010: Gestión de salas
* - CU011: Asignación de películas a salas (programación de funciones)
* - CU015: Gestión de costos de cines

### Iteración 5 - (4 días)

Objetivo: Bloqueo y Costos de Anuncios  
Casos de uso incluidos: CU012, CU014

* - CU012: Bloqueo de anuncios en cines
* - CU014: Gestión de costos de anuncios

### Iteración 6 - (4 días)

Objetivo: Compra y Gestión de Anuncios  
Casos de uso incluidos: CU016, CU017

* - CU016: Compra de anuncios por anunciantes
* - CU017: Gestión de anuncios (activar/desactivar)

### Iteración 7 - (5 días)

Objetivo: Reportes y Exportación PDF  
Casos de uso incluidos: CU018, CU019, CU020

* - CU018: Reportes para administrador de cine
* - CU019: Reportes para administrador del sistema
* - CU020: Exportación de reportes a PDF